Đào Thị Thu Huyền

1150080097_CNPM2

BÀI THỰC HÀNH SỐ 7

# 1. Bản tôn chỉ dự án

- Thông tin dự án

| Tên dự án | Ứng dụng web quản lý công tác thực tập tốt nghiệp tại Khoa CNT |
| --- | --- |
| Mô tả | Thiết kế, phát triển và triển khai một ứng dụng web nhằm quản lý toàn bộ quy trình thực tập tốt nghiệp bao gồm đăng ký đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả cuối kỳ. |
| Người bảo trợ | Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh |
| Quản lý dự án | Đào Thị Thu Huyền (MSSV: 1150080097) |
| Nguồn lực | - Công cụ phát triển: Visual Studio Code, MySQL, Laravel hoặc Next.js - Thiết bị: Máy tính cá nhân, môi trường chạy cục bộ (XAMPP hoặc Node) - Hỗ trợ chuyên môn: Giảng viên hướng dẫn và tài liệu môn học |

- Cơ sở thực hiện

- Hiện nay, quy trình quản lý thực tập tốt nghiệp tại Khoa CNTT vẫn đang được thực hiện thủ công bằng Excel, biểu mẫu giấy và email, gây khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả.

- Dự án này hướng đến việc xây dựng một hệ thống web tập trung giúp tự động hóa quy trình quản lý, tăng tính minh bạch, đồng thời hỗ trợ việc trao đổi thông tin nhanh chóng giữa sinh viên, giảng viên và ban quản lý khoa.

- Ngoài ra, dự án còn là một bài tập thực hành của môn học, giúp sinh viên áp dụng các kiến thức về quản lý dự án, kỹ thuật lập trình và thiết kế phần mềm vào một bài toán thực tế trong môi trường học tập.

- Mục tiêu dự án

- Xây dựng ứng dụng web mẫu có các chức năng quản lý thực tập cơ bản.

- Cho phép sinh viên đăng ký đề tài, nộp báo cáo và theo dõi phản hồi từ giảng viên.

- Cho phép giảng viên hướng dẫn phê duyệt đề tài, theo dõi tiến độ và chấm điểm sinh viên.

- Cung cấp cho quản trị viên công cụ quản lý danh sách sinh viên, giảng viên và đề tài.

- Áp dụng nguyên tắc quản lý dự án phần mềm trong quá trình phát triển và báo cáo.

- Phạm vi dự án

- Dự án thực hiện trong phạm vi của đồ án môn học, tập trung xây dựng phiên bản mẫu (prototype) của hệ thống.

- Bao gồm: quản lý tài khoản sinh viên và giảng viên, đăng ký và phê duyệt đề tài, theo dõi tiến độ và nhập điểm, báo cáo thống kê cơ bản.

- Không bao gồm: tích hợp với hệ thống quản lý sinh viên của trường, triển khai trên server thật, phát triển ứng dụng di động hoặc API mở rộng.

- Sản phẩm bàn giao

| Tên sản phẩm | Mô tả |
| --- | --- |
| Framework (Khung chương trình) | Tổng quan toàn bộ hệ thống web quản lý thực tập, thể hiện các thành phần chính và mối quan hệ giữa chúng. |
| Project Charter (Bản tôn chỉ dự án) | Văn bản xác định phạm vi, mục tiêu, thành viên và kế hoạch tổng quát của dự án. |
| Logic Model (Mô hình logic) | Mô tả các hoạt động, kết quả đầu ra và chỉ số đánh giá hiệu quả hệ thống. |
| Project Backgrounder (Tổng quan dự án) | Tài liệu tóm tắt bối cảnh, mục tiêu và lợi ích của dự án. |
| Research Summary (Tổng hợp nghiên cứu) | Phân tích khảo sát thực trạng và các giải pháp tương tự, đề xuất mô hình hệ thống tối ưu. |
| Guidelines (Hướng dẫn triển khai) | Quy định và hướng dẫn sử dụng ứng dụng web cho sinh viên, giảng viên và quản trị viên. |
| Tools and Resources (Công cụ và tài nguyên) | Bao gồm các biểu mẫu, hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật và công cụ hỗ trợ triển khai dự án. |
| Communication / Implementation Plan (Kế hoạch truyền thông & triển khai) | Kế hoạch phổ biến ứng dụng, tập huấn người dùng và thử nghiệm nội bộ. |
| Website (Trang web) | Giao diện ứng dụng web với các chức năng quản lý sinh viên, giảng viên, đề tài và báo cáo tiến độ. |
| Evaluation Report (Báo cáo đánh giá) | Tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất hướng phát triển và cải tiến hệ thống trong tương lai. |

- Các mốc thời gian chính

| STT | Hoạt động / Mốc quan trọng | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu | Tuần 1 – 2 |
| 2 | Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu | Tuần 3 – 4 |
| 3 | Phát triển các chức năng chính | Tuần 5 – 8 |
| 4 | Kiểm thử và sửa lỗi | Tuần 9 – 10 |
| 5 | Hoàn thiện báo cáo và trình bày | Tuần 11 – 12 |

- Các vấn đề chính

| Mức độ | Mô tả |
| --- | --- |
| Cao | Thời gian giới hạn trong một học kỳ |
| Trung bình | Kỹ năng lập trình giữa các thành viên không đồng đều |
| Trung bình | Nhiều môn học khác diễn ra song song |
| Thấp | Khó khăn trong cài đặt hoặc kết nối cơ sở dữ liệu |

- Rủi ro

| Mức độ | Mô tả rủi ro |
| --- | --- |
| Cao | Trễ tiến độ do thiếu phối hợp giữa các thành viên |
| Trung bình | Mất dữ liệu hoặc xung đột phiên bản khi làm việc nhóm |
| Trung bình | Chưa quen với framework hoặc công cụ phát triển |
| Thấp | Lỗi nhỏ trong quá trình chạy demo |

- Các bên liên quan

- Đơn vị tài trợ: Khoa Công nghệ Thông tin

- Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Quản lý dự án phần mềm

- Quản lý dự án: Đào Thị Thu Huyền

- Nhóm phát triển: Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm

- Người dùng cuối: Sinh viên, giảng viên và cán bộ khoa

- Tiêu chí thành công

- Hệ thống web hoạt động ổn định, có thể demo được.

- Giao diện thân thiện, đầy đủ các chức năng yêu cầu.

- Hồ sơ dự án gồm báo cáo, sơ đồ ERD, hình ảnh minh họa được hoàn thiện.

- Dự án đáp ứng yêu cầu của giảng viên và đạt điểm đánh giá tốt.

- Phê duyệt

Ngày lập: 13/10/2025

Người lập: Đào Thị Thu Huyền

Người hướng dẫn: Giảng viên môn Quản lý dự án công nghệ phần mềm

# 2. Các thành phần chính của bản tôn chỉ dự án:

- Tên dự án: Tiêu đề chính thức của dự án (để định danh dự án một cách rõ ràng).

- Mô tả dự án: Tóm tắt ngắn gọn về dự án, bao gồm mục đích và những gì dự án sẽ làm.

- Các bên liên quan chính: Danh sách các bên quan trọng liên quan đến dự án, bao gồm nhà tài trợ (Sponsor) chịu trách nhiệm bảo trợ dự án, quản lý dự án (Project Manager) chịu trách nhiệm điều hành hàng ngày, đội ngũ dự án và các phòng/ban hỗ trợ hoặc cố vấn tham gia.

- Lý do/Động lực của dự án: Giải thích tại sao dự án được triển khai (ví dụ: nhu cầu kinh doanh hoặc vấn đề cần giải quyết, cơ hội cải thiện hiệu quả).

- Mục tiêu dự án: Các mục tiêu cụ thể mà dự án hướng đến, thường gắn liền với kết quả mong đợi và phải đo lường được.

- Phạm vi dự án: Xác định ranh giới của dự án – những phần công việc nào thuộc dự án (điều dự án sẽ làm) và những gì nằm ngoài phạm vi (điều dự án sẽ không làm) để tránh hiểu lầm.

- Các sản phẩm bàn giao chính: Danh mục những sản phẩm, tài liệu hoặc kết quả cụ thể mà dự án sẽ tạo ra và bàn giao khi hoàn thành (ví dụ: báo cáo, phần mềm, tài liệu hướng dẫn, v.v.).

- Mốc thời gian quan trọng: Các cột mốc hoặc sự kiện chính cùng thời hạn tương ứng trong quá trình thực hiện dự án (ví dụ: thời điểm hoàn thành các giai đoạn, thời điểm bàn giao sản phẩm chính).

- Vấn đề trọng tâm: Những vấn đề hoặc thách thức hiện tại có thể ảnh hưởng tới dự án mà đội dự án cần lưu ý giải quyết (chẳng hạn như sự không đồng nhất trong quy trình hiện tại, hạn chế về nguồn lực, v.v.).

- Rủi ro chính: Các rủi ro tiềm tàng có thể tác động tiêu cực đến dự án, kèm theo nhận định sơ bộ (mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra) để có kế hoạch theo dõi và ứng phó phù hợp.

# 3. Phân tích thành phần quan trọng nhất:

Trong các thành phần trên, mục tiêu dự án được xem là thành phần quan trọng nhất của bản tôn chỉ dự án. Mục tiêu dự án xác định đích đến và kết quả mong đợi mà dự án phải đạt được, do đó nó định hướng toàn bộ hoạt động lập kế hoạch và triển khai. Nếu mục tiêu không rõ ràng hoặc không phù hợp, dự án có thể đi chệch hướng, dẫn đến lãng phí nguồn lực và không giải quyết đúng vấn đề ban đầu. Một mục tiêu rõ ràng, cụ thể sẽ giúp các bên liên quan hiểu ý nghĩa của dự án, thống nhất về phạm vi công việc và tiêu chí thành công, từ đó phối hợp hành động hiệu quả. Nói cách khác, mục tiêu dự án là nền tảng để xây dựng các phần khác của bản tôn chỉ (như phạm vi, kế hoạch bàn giao, mốc thời gian) và là cơ sở để đánh giá sự thành công hay thất bại của dự án sau khi hoàn thành.