XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI KHOA CNTT

Sinh viên : ĐÀO THỊ THU HUYỀN

Mã số sinh viên: 1150080097

Lớp:    11CNPM2

# Introduction

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, công tác quản lý thực tập tốt nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại nhiều khoa và trường đại học, quy trình này vẫn được thực hiện chủ yếu bằng thủ công — qua email, bảng tính hoặc hồ sơ giấy — dẫn đến nhiều bất cập trong việc lưu trữ, theo dõi và đánh giá kết quả.

Từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng ứng dụng web quản lý thực tập tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ Thông tin” được thực hiện với mục tiêu tạo ra một hệ thống trực tuyến hỗ trợ toàn diện cho quá trình thực tập, bao gồm: đăng ký, theo dõi, nộp báo cáo, phản hồi và chấm điểm. Ứng dụng này không chỉ giúp tăng hiệu quả quản lý và giảm khối lượng công việc hành chính, mà còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và nâng cao trải nghiệm của sinh viên.

# Outline View

- Hệ thống quản lý tập tốt nghiệp

  - Initiation – Khởi tạo

    - Xác định mục tiêu và phạm vi đồ án môn học

    - Thu thập yêu cầu từ giảng viên hướng dẫn

    - Lập Project Charter

    - Xác định các bên liên quan (sinh viên, giảng viên)

    - Phê duyệt đề cương đồ án

  - Planning – Lập kế hoạch

    - Phân tích yêu cầu và vẽ Use Case Diagram

    - Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)

    - Lập kế hoạch thực hiện và phân bổ thời gian học kỳ

    - Thiết kế kiến trúc hệ thống nhỏ gọn (Next.js – Spring Boot – PostgreSQL)

    - Lập kế hoạch kiểm thử và báo cáo tiến độ

  - Execution – Thực hiện

    - Xây dựng giao diện người dùng (Frontend)

    - Lập trình chức năng Backend (API cơ bản, Auth, CRUD)

    - Kết nối cơ sở dữ liệu

    - Xây dựng module: đăng ký thực tập, nộp báo cáo, chấm điểm

    - Kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm demoViết tài liệu báo cáo

  - Control – Kiểm soát

    - Theo dõi tiến độ đồ án theo từng tuần

    - Báo cáo tiến độ cho giảng viên hướng dẫn

    - Cập nhật kế hoạch khi có điều chỉnh yêu cầu

  - Closeout – Kết thúc

    - Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo cuối kỳ

    - Trình bày, bảo vệ trước giảng viên

    - Rút kinh nghiệm, ghi nhận bài học

    - Lưu trữ mã nguồn và tài liệu nộp

# Hierarchical Structure

| Level | WBS Code | Element Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Hệ thống quản lý thực tập tốt nghiệp |
| 2 | 1.1 | Initiation |
| 3 | 1.1.1 | Xác định mục tiêu và phạm vi đồ án |
| 3 | 1.1.2 | Thu thập yêu cầu từ giảng viên |
| 3 | 1.1.3 | Lập Project Charter |
| 3 | 1.1.4 | Xác định các bên liên quan |
| 3 | 1.1.5 | Phê duyệt đề cương |
| 2 | 1.2 | Planning |
| 3 | 1.2.1 | Phân tích yêu cầu & Use Case |
| 3 | 1.2.2 | Thiết kế ERD |
| 3 | 1.2.3 | Lập kế hoạch thời gian học kỳ |
| 3 | 1.2.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống nhỏ gọn |
| 3 | 1.2.5 | Kế hoạch kiểm thử & báo cáo |
| 2 | 1.3 | Execution |
| 3 | 1.3.1 | Thiết kế giao diện (Frontend) |
| 3 | 1.3.2 | Lập trình Backend (API cơ bản) |
| 3 | 1.3.3 | Kết nối cơ sở dữ liệu |
| 3 | 1.3.4 | Xây dựng module thực tập |
| 3 | 1.3.5 | Kiểm thử & hoàn thiện demo |
| 3 | 1.3.6 | Viết báo cáo |
| 2 | 1.4 | Control |
| 3 | 1.4.1 | Theo dõi tiến độ |
| 3 | 1.4.2 | Báo cáo giảng viên |
| 3 | 1.4.3 | Cập nhật kế hoạch |
| 2 | 1.5 | Closeout |
| 3 | 1.5.1 | Hoàn thiện sản phẩm |
| 3 | 1.5.2 | Bảo vệ đồ án |
| 3 | 1.5.3 | Rút kinh nghiệm |
| 3 | 1.5.4 | Lưu trữ hồ sơ |

# Tabular View

| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Hệ thống quản lý thực tập tốt nghiệp | 1.1 Initiation | 1.1.1 Xác định mục tiêu và phạm vi đồ án 1.1.2 Thu thập yêu cầu từ giảng viên 1.1.3 Lập Project Charter 1.1.4 Xác định các bên liên quan 1.1.5 Phê duyệt đề cương |
|  | 1.2 Planning | 1.2.1 Phân tích yêu cầu & Use Case 1.2.2 Thiết kế ERD 1.2.3 Lập kế hoạch thời gian học kỳ 1.2.4 Thiết kế kiến trúc hệ thống nhỏ gọn 1.2.5 Kế hoạch kiểm thử & báo cáo |
|  | 1.3 Execution | 1.3.1 Thiết kế giao diện (Frontend) 1.3.2 Lập trình Backend (API cơ bản) 1.3.3 Kết nối cơ sở dữ liệu 1.3.4 Xây dựng module thực tập 1.3.5 Kiểm thử & hoàn thiện demo 1.3.6 Viết báo cáo |
|  | 1.4 Control | 1.4.1 Theo dõi tiến độ 1.4.2 Báo cáo giảng viên 1.4.3 Cập nhật kế hoạch |
|  | 1.5 Closeout | 1.5.1 Hoàn thiện sản phẩm 1.5.2 Bảo vệ đồ án 1.5.3 Rút kinh nghiệm 1.5.4 Lưu trữ hồ sơ |

# Tree Structure View

- Hệ thống quản lý thực tập tốt

Tổng quan dự án

1.1

Planning

1.2

Execution

1.3

Control

1.4

Phân tích yêu cầu & Use Case

1.2.1

Closeout

1.5

Xác định mục tiêu và phạm vi đồ án

1.1.1

Thu thập yêu cầu từ giảng viên

1.1.2

Lập Project Charterr

1.1.3

Xác định các bên liên quan

1.1.4

Phê duyệt đề cương

1.1.5

Thiết kế ERD

1.2.2

Lập kế hoạch thời gian học kỳ

1.2.3

Thiết kế kiến trúc hệ thống nhỏ gọn

1.2.4

Kế hoạch kiểm thử & báo cáo

1.2.5

Thiết kế giao diện (Frontend)

1.3.1

Lập trình Backend (API cơ bản)

1.3.2

Kết nối cơ sở dữ liệu

1.3.3

Xây dựng module thực tập

1.3.4

Kiểm thử & hoàn thiện demo

1.3.5

Viết báo cáo

1.3.6

Theo dõi tiến độ

1.4.1

Báo cáo giảng viên

1.4.2

Cập nhật kế hoạch

1.4.3

Hoàn thiện sản phẩm

1.5.1

Bảo vệ đồ án

1.5.2

Rút kinh nghiệm

1.5.3

Lưu trữ hồ sơ

1.5.4

# WBS Dictionary

| Level | WBS Code | Element Name | Definition / Mô tả công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Hệ thống quản lý thực tập tốt nghiệp | Toàn bộ công việc nhằm xây dựng ứng dụng web quản lý thực tập trong phạm vi đồ án môn học. |
| 2 | 1.1 | Initiation | Giai đoạn khởi tạo, xác định mục tiêu, phạm vi và bên liên quan trong phạm vi học phần. |
| 3 | 1.1.1 | Xác định mục tiêu và phạm vi | Giới hạn dự án ở mức đồ án học tập, không mở rộng triển khai thực tế. |
| 3 | 1.1.2 | Thu thập yêu cầu | Lấy yêu cầu từ giảng viên hướng dẫn. |
| 3 | 1.1.3 | Lập Project Charter | Mô tả tổng quan dự án học tập. |
| 3 | 1.1.4 | Xác định bên liên quan | Gồm sinh viên, giảng viên hướng dẫn. |
| 3 | 1.1.5 | Phê duyệt đề cương | Giảng viên xác nhận nội dung phù hợp môn học. |
| 2 | 1.2 | Planning | Lập kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ. |
| 3 | 1.2.1 | Phân tích yêu cầu và Use Case | Xác định chức năng chính. |
| 3 | 1.2.2 | Thiết kế ERD | Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 3 | 1.2.3 | Lập kế hoạch thời gian | Phân chia công việc theo tuần. |
| 3 | 1.2.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống nhỏ gọn | Giới hạn phạm vi trong công nghệ giảng dạy. |
| 3 | 1.2.5 | Kế hoạch kiểm thử | Xác định phương pháp test cơ bản. |
| 2 | 1.3 | Execution | Lập trình và xây dựng demo. |
| 3 | 1.3.1 | Thiết kế UI | Giao diện web cơ bản. |
| 3 | 1.3.2 | Backend API | Lập trình API CRUD. |
| 3 | 1.3.3 | Database Integration | Tạo bảng và kết nối dữ liệu. |
| 3 | 1.3.4 | Module thực tập | Đăng ký, chấm điểm, báo cáo. |
| 3 | 1.3.5 | Demo | Trình diễn sản phẩm học tập. |
| 2 | 1.4 | Control | Theo dõi tiến độ đồ án. |
| 3 | 1.4.1 | Theo dõi tiến độ | Ghi nhật ký công việc. |
| 3 | 1.4.2 | Báo cáo giảng viên | Cập nhật mỗi tuần. |
| 3 | 1.4.3 | Cập nhật kế hoạch | Điều chỉnh theo phản hồi. |
| 2 | 1.5 | Closeout | Kết thúc đồ án. |
| 3 | 1.5.1 | Hoàn thiện sản phẩm | Sửa lỗi, tối ưu. |
| 3 | 1.5.2 | Bảo vệ đồ án | Thuyết trình trước giảng viên. |
| 3 | 1.5.3 | Rút kinh nghiệm | Tổng kết bài học. |
| 3 | 1.5.4 | Lưu trữ hồ sơ | Lưu mã nguồn và báo cáo. |